TERMINSKI PLAN

BookBox – Anže Jeger, Lan Podlesnik, Nik Deželak

Maribor, april 2026

- Faza 1: Vzpostavitev okolij in priprava projekta

  - Spletna aplikacija

V prvi fazi bomo pripravili razvojno okolje za izdelavo spletne aplikacije. Za razvoj bomo uporabili MERN stack, ki vključuje:

- Node.js,

- React,

- Express,

- MongoDB.

Najprej bomo vzpostavili zaledni del aplikacije, kjer bomo pripravili osnovno strukturo projekta, namestili potrebne knjižnice in definirali podatkovni model za podatkovno bazo. Podatkovni model bo omogočal shranjevanje in obdelavo podatkov, ki jih bo aplikacija potrebovala za pravilno delovanje. Prav tako bomo pripravili osnovne API poti, preko katerih bo čelni del aplikacije komuniciral z zaledjem s pomočjo JSON formata.

Na čelnem delu bomo vzpostavili React projekt, pripravili osnovno strukturo strani ter načrtovali uporabniški vmesnik.

Predviden termin izvedbe:
Vzpostavitev zalednega dela spletne aplikacije: do 10.5.2026
Vzpostavitev čelnega dela spletne aplikacije: do 15.5.2026

  - Mobilna aplikacija

Za izdelavo mobilne aplikacije bomo uporabili Android Studio in Jetpack Compose, saj imamo s tem okoljem že izkušnje. V prvi fazi bomo pripravili projekt, osnovno strukturo aplikacije in začetne zaslone. Mobilna aplikacija bo kasneje povezana z zalednim delom sistema, zato bomo že v tej fazi načrtovali komunikacijo z API-jem.

Posebno pozornost bomo namenili tudi varnosti. V sklopu predmeta ORV bomo aplikacijo nadgradili z dodatnim varnostnim mehanizmom, kot je dvofaktorska avtentikacija oziroma 2FA, pri čemer bomo uporabili prepoznavo obraza.

Predviden termin izvedbe:
Vzpostavitev mobilne aplikacije in osnovne strukture: do 20.5.2026.

  - Verzijsko vodenje kode

Za sodelovanje v skupini bomo uporabljali Git in oddaljeni repozitorij, na primer GitHub. Na začetku bomo ustvarili repozitorij, določili osnovna pravila za delo z vejami in poskrbeli, da bo vsak član skupine redno oddajal svoje spremembe.

Uporaba Git-a bo omogočala lažje sodelovanje, pregled nad spremembami in varnejši razvoj projekta.

Za vpogled nad potekom dela in nalog, ki jih je še potrebno izvesti bomo uporabljali orodje za nadzor dela imenovano Jira. Delo se bo redno spremljalo ter organiziralo in pravilno določilo nalogo vsakemu članu skupine.

Predviden termin izvedbe:
Vzpostavitev Git repozitorija: 10.4.2026

Vzpostavitev Jire: 10.4.2026

  - Varnost in infrastruktura

V prvi fazi bomo pripravili tudi osnovni načrt varnosti aplikacije tako spletne kot mobilne. Na zalednem delu bomo razmislili o uporabi požarnega zidu, varnem dostopu do podatkovne baze, zaščiti API poti in osnovni avtentikaciji uporabnikov, preverjanje moči gesla in pravilno vnesenih podatkov.

Prav tako bomo določili, katere knjižnice bomo uporabili za varnost, prijavo uporabnikov in zaščito podatkov.

Predviden termin izvedbe:
Načrt varnostnih mehanizmov: do 10.5.2026

2. Faza 2: Implementacija, integracija in testiranje

2.1 Implementacija spletne aplikacije

V drugi fazi bomo nadaljevali z razvojem spletne aplikacije. Na zalednem delu bomo dokončali API poti, povezavo s podatkovno bazo in logiko za obdelavo podatkov. Na čelnem delu bomo izdelali uporabniški vmesnik, obrazce, prikaz podatkov in povezavo z zaledjem.

Glavni cilj te faze je, da spletna aplikacija omogoča normalno uporabo osnovnih funkcionalnosti projekta.

Predviden termin izvedbe:
Implementacija glavnih funkcionalnosti spletne aplikacije: od 16.5.2026 do 23.5.2026

2.2 Implementacija mobilne aplikacije

Pri mobilni aplikaciji bomo implementirali glavne zaslone, navigacijo in povezavo z API-jem. Aplikacija bo omogočala uporabo ključnih funkcionalnosti tudi na mobilni napravi.

V tej fazi bomo dodali tudi varnostne funkcionalnosti, kot je 2FA oziroma prepoznava obraza, če bo to tehnično izvedljivo v okviru projekta.

Predviden termin izvedbe:
Implementacija mobilne aplikacije: od 23.5.2026 do 28.5.2026

2.3 Integracija storitev in algoritmov

Po izdelavi posameznih delov bomo spletno aplikacijo, mobilno aplikacijo, zaledje in podatkovno bazo povezali v celoto. Preverili bomo, ali se podatki pravilno prenašajo med aplikacijami in ali API pravilno vrača odgovore v JSON obliki.

V tej fazi bomo vključili tudi algoritme oziroma funkcionalnosti, ki so povezane z ostalimi projektnimi predmeti. Cilj je, da se vse storitve povežejo v končni produkt.

Predviden termin izvedbe:
Integracija storitev in algoritmov: od 25. 6. 2026 do 1. 6. 2026

3.4 Testiranje in odpravljanje napak

Na koncu bomo izvedli testiranje celotnega sistema. Testirali bomo delovanje spletne aplikacije, mobilne aplikacije, API povezav, podatkovne baze in varnostnih mehanizmov. Preverili bomo tudi, ali aplikacija pravilno deluje v različnih primerih uporabe.

Morebitne napake bomo sproti odpravljali in izboljšali uporabniško izkušnjo.

Predviden termin izvedbe:
Testiranje in odpravljanje napak: od 30.5.2026 do 2.6.2026